Journal de bord

Travail Pratique Individuel

Soares Rodrigues Flavio (I.DA-P4A)

CFPT INFORMATIQUE

27 avril 2023

Table des matières

[Jour 1 : 27 avril 3](#_Toc134435484)

[Objectifs 3](#_Toc134435485)

[Déroulement 3](#_Toc134435486)

[Bilan 4](#_Toc134435487)

[Jour 2 : 02 mai 4](#_Toc134435488)

[Objectifs 4](#_Toc134435489)

[Déroulement 4](#_Toc134435490)

[Bilan 5](#_Toc134435491)

[Jour 3 : 03 mai 6](#_Toc134435492)

[Objectifs 6](#_Toc134435493)

[Déroulement 6](#_Toc134435494)

[Bilan 7](#_Toc134435495)

[Jour 4 : 04 mai 8](#_Toc134435496)

[Objectifs 8](#_Toc134435497)

[Déroulement 8](#_Toc134435498)

[Bilan 9](#_Toc134435499)

[Jour 5 : 08 mai 9](#_Toc134435500)

[Objectifs 9](#_Toc134435501)

[Déroulement 9](#_Toc134435502)

[Bilan 10](#_Toc134435503)

[Jour 6 : 09 mai 11](#_Toc134435504)

[Objectifs 11](#_Toc134435505)

[Déroulement 11](#_Toc134435506)

[Bilan 11](#_Toc134435507)

[Jour 7 : 10 mai 12](#_Toc134435508)

[Objectifs 12](#_Toc134435509)

[Déroulement 12](#_Toc134435510)

[Bilan 12](#_Toc134435511)

[Jour 8 : 11 mai 13](#_Toc134435512)

[Objectifs 13](#_Toc134435513)

[Déroulement 13](#_Toc134435514)

[Bilan 13](#_Toc134435515)

[Jour 9 : 15 mai 14](#_Toc134435516)

[Objectifs 14](#_Toc134435517)

[Déroulement 14](#_Toc134435518)

[Bilan 14](#_Toc134435519)

[Jour 10 : 16 mai 15](#_Toc134435520)

[Objectifs 15](#_Toc134435521)

[Déroulement 15](#_Toc134435522)

[Bilan 15](#_Toc134435523)

[Jour 11 : 17 mai 16](#_Toc134435524)

[Objectifs 16](#_Toc134435525)

[Déroulement 16](#_Toc134435526)

[Bilan 16](#_Toc134435527)

# Jour 1 : 27 avril

## Objectifs

Mon objectif pour cette première journée de TPI est de mettre en place un dépôt git, lire et comprendre mon cahier des charges, faire mon planning prévisionnel, crée les maquettes de toutes les pages, commencer à remplir ma documentation technique, tenir à jour mon planning réel et mon journal de bord.

## Déroulement

|  |  |
| --- | --- |
| **Heure** | **Description** |
| 7:30 | Création du dépôt git + invitation de mon maître d’apprentissage « Dominique Aigroz » |
| 7:40 | Lecture de l’énoncé |
| 8:30 | Création du planning prévisionnel |
| 13:10 | Envois du planning prévisionnel aux experts |
| 13:15 | Remplissage du planning réel de la matinée |
| 13:20 | Problème avec le logiciel pour la création des maquettes Balsamiq (demande d’une License). J’ai pu trouver un logiciel «Proto.io » qui permet également de faire des maquettes. |
| 13:35 | Création des maquettes :   * Page d’accueil * Page d’inscription * Page de connexion * Page détail d’un article * Page détail d’un article (admin) * Page mon panier * Page validation commande |
| 15:55 | Commencement de la documentation technique (introduction, rappel de l’énoncé, méthodologie) |

## Bilan

Lors de cette première journée j’ai pu créer mon dépôt GIT, lire et préparer des questions sur mon énoncé à poser à mon maître d’apprentissage. J’ai également créé le planning prévisionnel. Cependant, en faisant les premières maquettes, je me suis rendu compte qu’il y a des soucis au niveau du planning (manque de fonctionnalité).

# Jour 2 : 02 mai

## Objectifs

Mes objectifs pour cette journée sont : la finalisation des maquettes, la création de mon MCD, la réalisation des scénarios de tests, la réalisation de mon backlog et avancer sur la documentation technique en ajoutant les maquettes et le MCD.

## Déroulement

|  |  |
| --- | --- |
| **Heure** | **Description** |
| 7:30 | Création des maquettes :   * Page recherche lors d’un filtre * Page nouvelle catégorie (admin) * Page nouvel article (admin) * Page modifier catégorie (admin) * Page modifier article (admin) * Navbar **visiteur** * Navbar **utilisateur enregistré** * Navbar **admin**   Création du logo du site |
| 9:00 | Modification du planning réel   * Ajout de la planification des scénarios de tests * Ajout de la page de recherche lors d’un filtre * Renommage de certaines tâches |
| 9:10 | Réalisation du MCD au format papier |
| 10:55 | Réalisation des scénarios de test dans la doc technique |
| 13:40 | J’ai ajouté une partie des maquettes dans la documentation technique, ainsi que le MCD fait avec MySQL Workbench et toutes les colonnes de ma base de données. |

## Bilan

Cette matinée j’ai terminé la création de mes maquettes, créer mon modèle conceptuel de données (MCD) et réalisé mes scénarios de tests. Durant la deuxième partie de ma journée j’ai avancé ma documentation technique en ajoutant les maquettes et la base de données. Je n’ai malheureusement pas pu commencer le backlog aujourd’hui car les maquettes m’ont pris énormément de temps entre la réalisation et son ajout dans la documentation technique.  
J’ai également dû faire des modifications de mon planning réel car il manquait des informations.

# Jour 3 : 03 mai

## Objectifs

Mes objectifs pour cette journée sont : de finir d’implémenter les maquettes dans ma documentation technique, mettre en place ma base de données, faire mon backlog

## Déroulement

|  |  |
| --- | --- |
| **Heure** | **Description** |
| 7:30 | Modification du MCD (fusion de la table CARTS et CART\_ITEMS) sous workbench suite aux suggestion de mon maître d’apprentissage. Changement des collonnes dans la documentation technique pour ajouter les clé primaire et étrangère. |
| 8:30 | Ajout des maquettes concernant l’utilisateur enregistrer dans la documentation technique. J’ai eu un souci avec la maquette modifier catégorie et la nav de l’admin car il manquait des informations donc j’ai dû mettre à jour les maquettes ce qui m’a pris 10 minutes. Puis j’ai ajouté les maquettes de l’admin à la doc technique. |
| 11:30 | Actualisation du journal de bord et du planning réel |
| 12:40 | Création des différents modèles au format papier |
| 14:35 | Ajout du compte admin dans la base de données, ajout des 4 catégories demander, importation des villes suisse, Exportation de la base de données GYM.sql avec les données des villes, du compte admin et des 4 catégories. Le fichier GYM.SQL permet à la fois d’insérer la base de données mais également l’utilisateur de cette base de données |
| 15:30 | Création des fichiers pour la base de données et des appels à la base de données avec PDO. Récupération du fichier de config «conparam.php» et de la connexion à la base de données «database.php» fait par monsieur Aigroz que j’ai pu utiliser dans d’autres projets. |
| 16:00 | Avancement dans la documentation technique et ajout des maquettes admin |

## Bilan

Lors de cette journée j’ai pu terminer l’ajout de mes maquettes dans ma documentation technique, mettre ma base de données en place, importer les données nécessaires, exporter la base de données, fait mes modèles au format papier (va probablement être modifier au format numérique car il n’y a pas toutes les informations nécessaires je suppose). J’ai également commencé à crée et ajouter des fichiers dans mon dossier src pour préparer ma journée de demain avec le commencement du backend à la suite des nouvelles directives reçues. Le backlog est reporter pour le moment.

# Jour 4 : 04 mai

## Objectifs

Mes objectifs pour cette journée sont : De commencer à coder le back end de mon site.  
Faire toutes les fonctions liées à la base de données (CRUD) pour faire tout l’affichage une fois toutes mes fonctions faites et tester avec des tests unitaires.

## Déroulement

|  |  |
| --- | --- |
| **Heure** | **Description** |
| 7:30 | Reçu de l’examen M326 |
| 7:45 | Reprise du TPI. Création de tous mes containers (classes qui vont contenir les informations de la base de données). Création de test unitaire pour tester les différentes fonctions liées à l’utilisateur.  Création des fonctions liée à l’utilisateur :   * RegisterUser($name, $surname, $email, $password, $gender, $adress1, $adress2, $city, $zipCode) * GetUser($email) * EmailExists($email) * LoginUser($email, $password) |
| 10:35 | Meeting avec un de mes experts « Vanini » pour discuter de mon avancement dans mon projet et de ma documentation. J’ai également demandé si c’était possible de faire une V2 de ma planification car le modèle de base ne correspond plus aux directives que j’ai reçu par monsieur Aigroz qui consiste à faire toutes les fonctions (backend) avant de faire l’affichage (frontend). Ce qui change de ma première planification qui était censée être séparer en fonction des pages. |
| 10:40 | Mis à jour du journal de bord |
| 11:00 | Création de la fonction qui va permettre d’ouvrir une session StartNewSession()  Création des fonctions liée aux villes :   * GetCities() * GetCity($id) |
| 13:10 | Création des fonctions liées aux images :   * AddEnc64Image($content, $fileName, $fileType, $mainImage, $articlesId) * GetImages($articlesId) * GetMainImage($articlesId) * DeleteImage($imageId) |
| 15:05 | Création des fonctions liées aux catégories :   * GetCategories() * GetCategory($id) * CategoryExists($name) * UpdateCategory($id, $name) * AddCategory($name) |

## Bilan

Lors de cette journée j’ai fait mon meeting avec monsieur Vanini. J’ai créé différentes fonctions pour communiquer avec ma base de données (CRUD). Les fonctions Liée à l’utilisateur, aux images, aux villes et au catégories sont faite et partiellement tester avec des données en brut dans mon fichier de test.

# Jour 5 : 08 mai

## Objectifs

Mes objectifs pour cette journée sont : Faire les fonctions liées aux articles. Créer une V2 de ma planification si le temps me permet car actuellement elle ne correspond pas aux directives que j’ai reçu entre temps au cours de mon TPI. J’aimerais également commencer à créer la page de connexion et déconnexion pour tester la gestion de mes sessions.

## Déroulement

|  |  |
| --- | --- |
| **Heure** | **Description** |
| 7:30 | Mise au point des objectif pour cette cinquième journée de TPI (tâches à réaliser) et mis à jour du journal de bord du jour précédent car manque d’information sur ce qui avait été réalisé (pas de détails). |
| 8:00 | La fonction pour récupérer les articles a été pour moi très compliqué à réaliser car je n’avais absolument aucune idée de comment gérer à la fois tout ou aucun filtre ou quelques filtres dans une seule requête. Elle m’a pris plus de temps que les autres fonctions à être réalisé.  Création des fonctions liées aux articles :   * AddArticle($name, $description, $price, $stock, $featured, $categoryId) * GetArticle($id) * GetFeaturedArticles() * GetFilteredArticles($text, $categoryId, $minPrice, $maxPrice) * ArticleExists($name) * UpdateArticle($name, $description, $price, $stock, $featured, $categoryId) |
| 13:20 | Mise à jour du journal de bord, récupération des différentes ressources externe requise pour le projet (bootstrap, tinyMCE, phpmailer, fontawesome), création de l’arborescence du site |
| 13:50 | Création de la page de login, mise en place de la gestion des sessions et des cookies donné par monsieur Aigroz |

## Bilan

# Jour 6 : 09 mai

## Objectifs

Mes objectifs pour cette journée sont : De faire la V2 du planning prévisionnel pour mettre à jour mon planning réel. Avancer dans la création des différentes pages de mon site (Terminer le style de la page de connexion, Créer la page d’inscription).

## Déroulement

|  |  |
| --- | --- |
| **Heure** | **Description** |
| 7:30 | Hier c’étais un peu le bordel au niveau de l’organisation de mes dossier et fichier dans mon projet. J’ai décidé de tout mettre au propre (nommage, dossier, lien) ce qui m’a pris un peu de temps à remettre tout en place pour que les choses refonctionne correctement |
| 8:15 | Style de la page de connexion. |
| 9:00 | Création de la page d’inscription (affichage des données, récupération des inputs, filtrage des données). |
| 14:35 | Mise à jour du journal de bord |
| 14:50 | Style de la page d’inscription |
| 15:45 | V2 de la planification |

## Bilan

# Jour 7 : 10 mai

## Objectifs

Mes objectifs pour cette journée sont :

## Déroulement

|  |  |
| --- | --- |
| **Heure** | **Description** |
| 7:30 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## Bilan

# Jour 8 : 11 mai

## Objectifs

Mes objectifs pour cette journée sont :

## Déroulement

|  |  |
| --- | --- |
| **Heure** | **Description** |
| 7:30 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## Bilan

# Jour 9 : 15 mai

## Objectifs

Mes objectifs pour cette journée sont :

## Déroulement

|  |  |
| --- | --- |
| **Heure** | **Description** |
| 7:30 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## Bilan

# Jour 10 : 16 mai

## Objectifs

Mes objectifs pour cette journée sont :

## Déroulement

|  |  |
| --- | --- |
| **Heure** | **Description** |
| 7:30 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## Bilan

# Jour 11 : 17 mai

## Objectifs

Mes objectifs pour cette journée sont :

## Déroulement

|  |  |
| --- | --- |
| **Heure** | **Description** |
| 7:30 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## Bilan